附件

第五批省级战略性新兴产业发展专项资金

支持项目竣工验收合格名单

| 序列 | 项目单位 | 项目名称 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江油市长祥特殊钢制造有限公司 | 3万吨核电防辐射板等特种铸锻件产品研发及精密加工生产线 | 2012-8 | 2013-12 | 6368.64 | 2011年促进资金 |
| 2 | 四川金湾电子有限责任公司 | 多芯片集成电路引线框架系列产品产业化 | 2013-3 | 2013-11 | 6041.82 | 2012年专项资金 |
| 3 | 四川新易盛通信技术有限公司 | 光电探测器及光通信用光模块生产线建设 | 2014-4 | 2014-4 | 8098.45 | 2012年专项资金 |
| 4 | 绵阳高新区三阳塑胶有限责任公司 | 年产15000吨复合型塑料电磁屏蔽材料产业化项目 | 2013-4 | 2014-4 | 14799.8 | 2012年专项资金 |
| 5 | 天仟重工有限公司 | 大型精密专用锻件技术开发及设备制造基地 | 2012-12 | 2013-5 | 32690 | 2012年专项资金 |
| 6 | 四川东林矿山运输机械有限公司 | 矿用双层双运带式输送机产业化 | 2013-12 | 2013-12 | 3773.55 | 2012年专项资金 |
| 7 | 四川天翼网络服务有限公司 | 全省集成卡口综合运营支撑平台 | 2013-12 | 2013-12 | 7779.82 | 2012年专项资金 |
| 8 | 四川飞阳科技有限公司 | 6“平面光波导晶圆厂 | 2012-12 | 2013-8 | 9199.82 | 2012年专项资金 |
| 9 | 四川省自贡市海川实业有限公司 | 燃机关键零部件制造项目 | 2013-9 | 2014-4 | 20678.32 | 2012年专项资金 |
| 10 | 四川天华富邦化工有限责任公司 | 四川天华富邦年产4.6万吨聚四氢呋喃项目 | 2013-12 | 2014-4 | 272370.65 | 2013年专项资金 |
| 11 | 遂宁市英创力电子科技有限公司 | 高密度互连多层印制线路板产品规模化项目 | 2014-7 | 2014-6 | 8030 | 2013年专项资金 |
| 12 | 四川宏华石油设备有限公司 | 中国万米大陆科学钻探机首台套示范应用项目 | 2014-6 | 2014-10 | 9473.54 | 2013年专项资金 |
| 13 | 南车资阳机车有限公司 | 隧道施工成套装备关键技术研发及产业化项目 | 2014-6 | 2014-9 | 43362 | 2013年专项资金 |
| 14 | 四川天微电子有限责任公司 | 高速自动灭火抑爆装置物联网项目 | 2014-3 | 2014-3 | 4437.3 | 2013年专项资金 |
| 15 | 成都天邦生物制品有限公司 | 动物重大疫病疫苗细胞悬浮培养技术产业化 | 2013-12 | 2013-10 | 9491 | 2013年工业发展资金 |
| 16 | 四川广汉华晨油气机械有限公司 | 石油井控设备、钻采井下工具及石油专用车配件生产项目 | 2013-12 | 2014-5 | 2392 | 2013年工业发展资金 |
| 17 | 四川长仪油气集输设备股份有限公司 | 油气采输阀门生产线扩能技术改造 | 2013-12 | 2013-12 | 2471.43 | 2013年工业发展资金 |