附件：

第六批省级战略性新兴产业发展专项资金

支持项目竣工验收合格名单

| 序列 | 项目单位 | 项目名称 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 实际投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 综合视频基地-三网融合平台 | 2014/8 | 2014/3 | 9605.23 | 2012年专项资金 |
| 2 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 优化工艺结构开发含钒高强度建筑用钢项目 | 2013/7 | 2013/10 | 29191.41 | 2012年专项资金 |
| 3 | 成都泰格微波技术股份有限公司 | 基于LTE和数字微波核心技术及产品产业化 | 2014/12 | 2014/7 | 3706.18 | 2012年专项资金 |
| 4 | 四川宏华石油设备有限公司 | 海洋平台钻井包研制及产业化项目 | 2014/12 | 2014/12 | 9891.09 | 2012年专项资金 |
| 5 | 成都丽雅纤维股份有限公司 | 年产10万吨差别化高性能竹纤维产业化项目 | 2013/12 | 2013/12 | 30477.61 | 2013年专项资金 |
| 6 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 北斗高精度相位增强关键技术研究与验证系统研制 | 2015/5 | 2014/12 | 1451.59 | 2013年专项资金 |
| 7 | 宜宾海丝特纤维有限责任公司 | 功能性竹碳生物质纤维自主关健技术产业化项目 | 2014/10 | 2014/11 | 6501.99 | 2013年专项资金 |
| 8 | 志超科技(遂寧)有限公司 | 高密度超细线路多层商用NB板项目 | 2015/3 | 2014/11 | 19689 | 2014年创新驱动 |